# Khởi tạo nền tảng backend IELTS Writing

Báo cáo quy trình W02 01   Ngày cập nhật 23 tháng 09 năm 2026

# Kết luận thực hiện

Giai đoạn 1 đã tạo được nền Express và TypeScript, kiểm tra cấu hình bằng Zod, lớp kết nối Mongoose, health và readiness, request ID, logging an toàn, error envelope và nền validation. Lint, type check, test tự động và build đều đạt. Kết nối Atlas thật chưa được nghiệm thu vì lần chạy ngày 23 tháng 09 năm 2026 trả ECONNREFUSED trước khi server mở cổng; do đó báo cáo không xác nhận database, JWT hoặc Gemini đã hoạt động.

# 1 Mục tiêu và phạm vi

Quy trình này thiết lập nền kỹ thuật để các giai đoạn sau bổ sung xác thực JWT, đề và nháp, phiên bản bài viết, Gemini, giáo viên và quản trị. Phạm vi chỉ gồm Giai đoạn 1 theo prompt đã được phê duyệt; frontend, dữ liệu mẫu, prompt và JSON Schema không bị thay đổi.

Backend dùng Node.js 24, TypeScript, Express, Mongoose, Zod, Helmet, CORS và Pino.

Server chỉ lắng nghe trên 127.0.0.1 sau khi MongoDB kết nối thành công.

Test HTTP dùng database probe giả lập và không truy cập Atlas production.

# 2 Công việc đã thực hiện

| Hạng mục | Kết quả | Bằng chứng chính |
| --- | --- | --- |
| Nền dự án | Đã tạo package, TypeScript, ESLint, Vitest và build scripts | backend/package.json |
| Cấu hình | Zod kiểm tra Atlas URI, port, origin và cấu hình tương lai | src/config/environment.ts |
| Database | Kết nối Mongoose có timeout, tắt buffer và readiness probe | src/database/mongoose.ts |
| HTTP | Request ID, logging tối thiểu, Helmet, CORS và JSON limit | src/app.ts và src/middleware |
| Endpoint | Đã có health và ready dưới base path api v1 | src/routes/system.ts |
| Hợp đồng | Đã mô tả 10 collection, API JWT và EvaluationProvider | backend/docs và src/contracts |

# 3 Kiến trúc và endpoint

Luồng khởi động đọc và kiểm tra biến môi trường, kết nối Atlas, sau đó mới tạo HTTP listener. Luồng request tạo ID mới tại server, ghi log không có body hoặc secret, áp dụng middleware bảo mật và trả lỗi thống nhất. Những endpoint chưa triển khai trả 404 thay vì dữ liệu mô phỏng.

| Phương thức | Đường dẫn | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/health | 200 khi tiến trình Node.js hoạt động |
| GET | /api/v1/ready | 200 khi MongoDB connected; 503 nếu chưa sẵn sàng |

# 4 Kết quả kiểm tra

| Kiểm tra | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| npm run lint | Đạt | Không còn lỗi ESLint |
| npm run type-check | Đạt | TypeScript strict không báo lỗi |
| npm test | Đạt | 3 tệp test và 7 test backend |
| npm run build | Đạt | Sinh mã JavaScript trong dist |
| npm audit | Đạt tại lúc cài | npm báo 0 vulnerability |
| Atlas thật | Chưa đạt | Kết nối trả ECONNREFUSED; server không mở cổng |

# 5 Hạn chế và phụ thuộc

Cần kiểm tra Atlas Network Access, IP allowlist, firewall và khả năng mở outbound MongoDB từ máy chạy.

Chưa có collection hoặc seed; tài liệu collection mới là thiết kế cho giai đoạn sau.

Chưa triển khai JWT, refresh token, phân quyền và ownership.

Chưa gọi Gemini, chưa có đánh giá hoặc band score thật.

Frontend vẫn sử dụng localStorage và phản hồi có nhãn mô phỏng.

# 6 Việc tiếp theo và điều kiện nghiệm thu

Trước khi mở Giai đoạn 2, cần cho phép IP hiện tại trong Atlas, xác nhận database user có quyền readWrite trên database ielts_writing và kiểm tra mạng không chặn kết nối MongoDB. Chạy lại backend và yêu cầu cả health lẫn ready trả 200. Sau khi điều kiện này đạt, Giai đoạn 2 mới triển khai user, refresh session, access token, refresh rotation, logout và kiểm tra 401, 403.